## Slide 1: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Phần mềm Quản lý hàng hóa thông minh
Thạch Thị Thiên Trang - Lưu Đặng Nguyên Hà

## Slide 2: Tổng quan đề tài
Đề tài nhằm phát triển phần mềm quản lý hàng hóa thông minh cho SME Việt Nam.
Giải quyết các vấn đề: tồn kho, dự báo nhu cầu, truy xuất nguồn gốc.
Lý do chọn đề tài: nhu cầu chuyển đổi số cấp thiết, giải pháp hiện tại chưa đáp ứng.

## Slide 3: Mục tiêu của đề tài
Xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa thông minh sử dụng .NET 9, MySQL, SignalR,...
Hỗ trợ SME Việt Nam tối ưu quản lý tồn kho và dự báo nhu cầu.
Phát triển kỹ năng lập trình, triển khai thực tế cho sinh viên.

## Slide 4: Nội dung và phạm vi nghiên cứu
Tập trung vào SME trong sản xuất và phân phối tại Việt Nam.
Nội dung chính: quản lý kho, đơn hàng, dự báo nhu cầu, truy xuất sản phẩm.
Công nghệ: .NET 9, MySQL, SignalR, JWT, OpenXML, Cronjob.

## Slide 5: Phương pháp nghiên cứu
Lý thuyết: phân tích các mô hình quản lý và công nghệ.
Thực tiễn: khảo sát SME, xây dựng và thử nghiệm phần mềm.
Thực nghiệm: áp dụng công nghệ xây dựng hệ thống thực tế.

## Slide 6: Sản phẩm của đề tài
1. Báo cáo Đồ án tốt nghiệp.
2. Website quản lý hàng hóa thông minh (Smart Inventory).
3. Bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành phần mềm.

## Slide 7: Kế hoạch thực hiện
Tuần 1–2: Khảo sát yêu cầu và tài liệu.
Tuần 3–5: Thiết kế hệ thống, mô hình dữ liệu.
Tuần 6–10: Lập trình, xây dựng các module chính.
Tuần 11–12: Kiểm thử, viết báo cáo và chuẩn bị demo.

## Slide 8: Tiến độ thực hiện hiện tại
✔ Đã hoàn thành khảo sát, phân tích yêu cầu.
✔ Đã xây dựng kiến trúc hệ thống, DB, và code giao diện chính.
✘ Chưa hoàn thành các chức năng phân tích dữ liệu và cảnh báo tự động.
Khó khăn: khối lượng lớn, xử lý đồng bộ nhiều chức năng, thời gian giới hạn.

## Slide 9: Tài liệu tham khảo
Tài liệu chuyên ngành về quản lý kho, thuật toán EOQ, ETS.
Trang Microsoft Docs, MySQL, tài liệu kỹ thuật SignalR, JWT.
Báo cáo VINASA, Tạp chí kinh tế Việt Nam, McKinsey, v.v.

## Slide 10: Demo các chức năng đã hoàn thành
✓ Quản lý người dùng, nhân viên, kho, hàng hóa.
✓ Quản lý đơn hàng, nhập - xuất kho, định mức nguyên liệu.
✓ Dự báo nhu cầu (ETS), quản lý cảnh báo tồn kho thấp.
✓ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.